淘汰设备拆除及备品备件出售合同

合同编号：ZHC-SBCS-2021****

合同签订地：福建省沙县青州镇

出售方：福建省青州造纸附属综合厂（以下简称甲方）

买受方：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就淘汰设备拆除及备品备件的出售事宜在甲方招标文件、中标通知书规定及乙方投标承诺的基础上,经协商一致,订立本合同。

一、拆除及出售设备概况
  1、地点:福建省青州造纸附属综合厂一车间和纸芯机。
  2、拆除及出售设备：淘汰设备及备品备件以现场实物为准。

- 拆除及出售方式:甲方不负责提供吊装设备，由乙方自行负责拆除及装卸,并转运出厂。
  4、拆除费用及出售货款:乙方自行承担所有拆除费用,另外还需向甲方支付购买淘汰设备及备品备件的货款。

- 二、完成期限及延期

1、本合同完成期限:乙方必须自合同签订之日起30日历日内，即2021年    月

日前完成所有设备的拆除、装运及施工垃圾出厂工作，施工垃圾必须堆放到甲方指定地点。
  2、因以下情况影响进度者,经甲方现场及有关负责人签字确认后,完成期限作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。
  1)因重大的变更而影响进度者。
  2)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、地震等)而影响进度者。

三、双方职责

1、甲方提供相关资料、临时电源、临时水源。
2、拆除施工前甲方必须切断相关待拆除设备的所有电源、水源、汽源。
3、起重作业、运输费用、脚手架、装车、二次搬运、食宿由乙方负责。
4、施工工具、氧气、乙炔、焊机、焊条、切割机等由乙方自备。

5、乙方自行负责淘汰设备、备品备件及施工垃圾的运输。
6、拆除焊接烘缸、铸铁烘缸、烘缸、下烘缸、储气罐、无热再生干燥塔、分汽

缸、松香皂化锅、松香锅、分离器、蒸汽分配器等相关特种设备必须进行破坏性拆除，否则由此产生的一切后果及相应责任由乙方承担。

7、拆除及装运过程中应采取安全防护措施,安全责任由乙方自负。

8、拆除的淘汰设备、备品备件及施工垃圾必须在规定总期限内运往厂外。
9、甲方要回收利用的设备、电机、控制柜等应堆放在甲方指定的地点。
10、乙方在拆除淘汰设备及备品备件时必须遵守合同规定的条款,不得任意拆

卸，对已标注为甲方要利用的设备和不应拆除的的设备必须加以保护，如有损坏由乙方负责赔偿。

- 四、付款方式
  1、合同生效后,乙方缴纳的  10 万元投标保证金转为履约保证金。
  2、所有拆除费用由乙方自行承担。
  3、乙方必须在合同签订前一次性缴清中标款项。
  4、乙方按期完工且无任何违约处罚金时,其缴纳的  10  万元履约保证金无息全额退还。
  5、甲方备品备件按货款总额的10%提供13%增值税发票，淘汰设备按货款总额的90%提供3%增值税普通发票。

五、安全措施
    1、乙方在施工过程中必须遵守国家、福建省等有关安全技术规范及中华人民共和国现行的法律、法规、政策、规定和规章中关于安全、劳保、防疫、环保、卫生的条例。
  2、乙方必须对工作过程中的安全和损失预防的程序负责。
  3、乙方应根据有关劳保规定发给其所属人员必要的个人防护用品,以保障安全。
  4、乙方应做好内业工作,应定期进行安全检查,做好施工安全防范管理工作,甲方应被邀请参加此项工作。
  5、乙方在拆除过程中若涉及地面开挖,应注意对地下的管线、电缆采取妥当的保护措施,避免因施工造成损坏。
  6、乙方有责任做好专项安全防火方案,采取严格的防火措施,在工地防止火灾发生。同时,乙方必须教导所有职工消防和紧急事故的处理步骤。由于乙方责任引起的火灾事故,造成的一切损失由乙方负责,乙方应按照甲方提出的安全隐患整改要求进行整改。
  7、按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用。
  8、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

六、违约
    1、乙方不能按合同期限完工时,应赔偿由于误工给甲方带来的损失,其损失费按每拖延1日历天向甲方支付1000元,并累计计取。
  2、本项目乙方缴纳履约保证金 10 万元,扣除相应经济损失和误工损失后多退少补。

3、本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外。还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费等。
七、其他未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

八、相关招标文件、施工方案、图纸、投标承诺函等均构成本合同要件。

九、纠纷解决方式:合同履行过程中发生纠纷由双方协商解决,协商解决不了,向甲方所在地法院提起诉讼解决。
十、本合同是《承包方安全生产协议书》主合同。

十一、本合同一式叁份,甲方贰份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效,至货款结算完毕所有出售设备清运出厂后失效。

甲 方:福建省青州造纸附属综合厂            乙 方:

法人代表：                                法人代表：

(委托代理人）                             (委托代理人）

签订日期：       年    月    日           签订日期：       年    月   日